Ontwerp wijziging KNA 3.2

Protocol 4001 Programma van Eisen

Protocol 4001

Programma van Eisen

Dit protocol maakt onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. Deze Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2), is op 01-03-2010 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie, ondergebracht bij de SIKB te Gouda.

PROTOCOL 4001 OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN

NB de opmerkingen in blauw betreffen door het CCvD vastgestelde wijzigingen n.a.v. project 144 ‘Deselectie en rol depothouder’. Deze hebben al ter kritiek gelegen in 2011 en zijn vastgesteld door het CCvD Archeologie..

NB de geel gemarkeerde wijzigingen betreffen wijzigingen n.a.v. het huidige project 188 ‘Conserveren’ dat nu ter kritiek ligt.

### Doel en rol van een Programma van Eisen

Een Programma van Eisen (PvE) is een inhoudelijk document waarin het doel, de vraagstelling en de uitvoeringswijze van een archeologisch veldonderzoek en specialistisch onderzoek verwoord staan, alsook de randvoorwaarden van het onderzoek, bijvoorbeeld met betrekking tot de omgang met het vondstmateriaal. Bij elk onderdeel worden eisen geformuleerd waaraan onderzoek en uitvoering ten minste moeten voldoen. Het opstellen van een PvE heeft tot doel de inhoudelijke kwaliteit van archeologisch onderzoek te borgen en kan beschouwd worden als hét basisdocument voor archeologisch veldonderzoek. Een PvE speelt aldus een belangrijke rol in het archeologische werkproces en de cyclus van de monumentenzorg om te komen tot hoogwaardige archeologische kennisvorming.

Naast inhoudelijke eisen kunnen in het PvE evenwel ook eisen gesteld worden met betrekking tot informatie, wijzigingen, aanvullende eisen met betrekking tot bijvoorbeeld personeel et cetera (zie het hoofdstuk randvoorwaarden en aanvullende eisen).

Het PvE in relatie tot aanbesteden

Het PvE heeft ook een functie in het economische verkeer; archeologische onderzoeksopdrachten worden (mede) op basis van het PvE aanbesteed. Het is dan ook van groot belang dat in het PvE voor een proefsleuvenonderzoek of een opgraving gefundeerd ingegaan wordt op de te verwachten omvang van het onderzoek en via het PvE te borgen dat bijvoorbeeld ook het aspect conserveren van materialen, en ander specialistisch onderzoek in voldoende mate kan worden uitgevoerd. Dit moet de PvE opsteller op de volgende wijze in het PvE voor een opgraving vastleggen, waarbij geldt dat of optie 1 of optie 2 verplicht is:

Optie 1: door het opnemen van minimale aantallen te verwachten vondsten en te conserveren vondsten. Bij deze optie is het verplicht de bijlage bij PS05 lijst te verwachten aantallen in te vullen.

Of

Optie 2: het opnemen in het PvE van een stelpost* i.c. een bedrag voor het conserveren van vondsten. Dit bedrag is logischerwijze gebaseerd op de aard van de vindplaats en de te verwachten aantallen. Bij deze optie is het niet verplicht de bijlage bij PS05 lijst te verwachten aantallen in te vullen**.

* Onder stelpost wordt verstaan: de in het PvE en/of bestek en in de overeenkomst aangeduide geldsbedragen die in de aanneemsom zijn inbegrepen en ten laste waarvan nader in PvE, bestek, overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht. Indien de som van de uitgaven, die ten laste van de stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, dan zal de afwijking worden verrekend.

** Bij zowel optie 1 als 2 blijft onverlet van kracht dat alle kwetsbare vondsten geconserveerd moeten worden aangeleverd aan het archeologisch depot, tenzij schriftelijk en op grond van een selectierapport voor conservering anders is aangegeven door de desbetreffende depothouder (/eigenaar).

Opmerking bij optie 1 en 2:

Bij zowel optie 1 als bij optie 2 moet de KNA specificatie PS07 Referentietabellen te verwachten aantallen kwetsbare archeologische vondsten gebruikt worden om de aantallen (optie 1) of de stelpost/het bedrag (optie 2) op te baseren.

Indien het een PvE voor een proefsleuvenonderzoek betreft, dan dient in het PvE een gefundeerd minimumbedrag of percentage van het gehele onderzoek opgenomen te worden voor het conserveren van kwetsbare vondsten.

(Juridische) inbedding van het PvE in de monumentenzorgcyclus en de KNA

De Monumentenwet 1988 (gewijzigd in 2007) kent de overheid  een aantal bevoegdheden toe met betrekking tot archeologisch onderzoek en meer specifiek het doen van opgravingen (inclusief booronderzoek), zie de artikelen 38 – 41 uit de wet. Deze bevoegdheden omvatten naast het verlangen van onderzoek ook eisen aan het onderzoek. Deze eisen vinden hun weerslag in het archeologisch Programma van Eisen, het PvE. Dit PvE omvat dus de eisen van de overheid, hoewel het begrip PvE als zodanig niet in de Monumentenwet voorkomt.

In aansluiting hierop wordt in de Regeling archeologische monumentenzorg (art. 4, lid 2)het protocol PvE genoemd als onderdeel van de KNA. De KNA wordt door de Minister van OCW beschouwd als voorbeeld van normen die gelden binnen de archeologische beroepsgroep, waarmee een goed kwaliteitsniveau van opgravingen gewaarborgd kan worden.

In de praktijk verbindt de overheid een PvE aan een ontheffing, vrijstelling of vergunning (in het kader van een omgevings-, ontgrondingen- of monumentenvergunning). Tevens kan een PvE door de overheid voorgeschreven worden op basis van een plaatselijke verordening. Het PvE is dus een voorwaarde waaraan de initiatiefnemer van een project, de partij die die feitelijk de ontheffing, vrijstelling of vergunning aanvraagt, dient te voldoen. Daarom zal die initiatiefnemer het PvE 1 op 1 doorschuiven naar de instelling die voor hem het archeologisch onderzoek gaat uitvoeren.

De ‘status ‘van het PvE is dus op twee manieren geborgd: het bevat de eisen van de betrokken overheid, en het PvE is door de KNA als verplichting opgenomen voor gravend onderzoek sensu stricto.

Voor booronderzoek stelt de KNA het PvE niet verplicht. Uit de Monumentenwet volgt echter dat de betrokken overheid wel degelijk eisen mag stelen aan een booronderzoek en dus een PvE aan de initiatiefnemer van een project mag opleggen.

Het PvE in relatie tot de overheid

Omdat een PvE dat door de overheid wordt voorgeschreven, kan het niet gewijzigd worden zonder dat er een nieuw besluit overeenkomstig de Awb genomen wordt. Wie afwijkt van een dergelijk PvE is in overtreding. In het PvE kan uiteraard wel worden geregeld dat een dergelijke wijziging kan worden goedgekeurd door een gemandateerde namens de betrokken overheid.

Geldigheid van het PvE

Een PvE is aan veroudering onderhevig en kan op basis van voortschrijdend inzicht door de betreffende bevoegde overheid ingetrokken worden. In principe dient een beperkte geldigheid van maximaal 1 jaar aangehouden te worden; daarna moet bekeken worden of door voortschrijdend inzicht aanpassingen noodzakelijk zijn.

Indien het PvE als voorschrift is verbonden aan een vergunning, dan behoudt het PvE zijn geldigheid voor de duur van de geldigheid van de betreffende vergunning.

### Proces

Een PvE kan geschreven worden voor een proefsleuvenonderzoek, een opgraving of een archeologische begeleiding. Het proces PvE bestaat uit één (deel)proces met zeven processtappen.

Bij de eerste stap wordt gecontroleerd wat het archeologisch beleid is van de betreffende overheid en van welke besluitvorming sprake is. Tevens wordt contact opgenomen met de toekomstige eigenaar van het vondstmateriaal, dat bij het onderzoek aangetroffen kan worden. Deze moet ingelicht worden over het komende onderzoek en in overleg kunnen voorwaarden, eisen en wensen met betrekking tot dit materiaal besproken worden.

Vervolgens wordt in een tweede stap geïnventariseerd welke basisinformatie uit voorafgaand onderzoek bekend is, zoals de resultaten van een bureauonderzoek of een IVO-Overig.

Bij de derde stap wordt de inhoudelijke vraagstelling geformuleerd en worden methoden en technieken voor het onderzoek gemotiveerd.

De vierde stap in het proces betreft het bepalen van randvoorwaarden en eventuele eisen van de bevoegde overheid.

Vervolgens wordt in de vijfde stap vastgelegd hoe moet worden omgegaan met wijzigingen tijdens de uitvoering van het onderzoek t.o.v. het vastgestelde PvE.

In de zesde stap wordt de tekst geschreven en worden de relevante bijlagen en tekeningen toegevoegd. Het PvE wordt opgesteld conform een vast format (zie PS05), dat via de website van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) gedownload kan worden.

Tot slot wordt in de zevende en laatste stap het PvE ter beoordeling dan wel ter kennisgeving aan de betrokken overheid voorgelegd (met het verzoek in te stemmen met het PvE). Zonder goedgekeurd PvE mag een project niet uitgevoerd worden.

NB het PvE voor een Archeologische Begeleiding met beperkte verstoring (AB-bv) heeft enkele extra en/of afwijkende kwaliteitseisen; zie hiervoor het protocol 4007 Archeologische Begeleiding.

Actoren protocol Programma van Eisen

- Senior KNA-archeoloog

| Deelproces 1: Opstellen PvE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | activiteit | procedure/beschrijving |  |  | actor | spec |
| 1.1 | Toepassen overheidsbeleid | Controleren wat het beleid van de betreffende overheid is, van welke besluitvorming sprake is. Raadplegen beleids/verwachtingskaarten. Verwerken richtlijnen voor (de)selectie van vondsten (PS06). |  |  |  | PS06 |
| 1.2 | Kennisnemen van voorliggende gegevens | Inventariseren basisinformatie uit voorafgaand onderzoek (bureauonderzoek – IVO-Overig – IVO-proefsleuven) |  |  |  | PS01 |
| 1.3 | Formuleren inhoudelijke vraagstelling en Motiveren methoden en technieken | Formuleren van de inhoudelijke vraagstelling (WAT wil je weten). Het toetsen van een gespecificeerde archeologische verwachting (bureauonderzoek). Motiveren van de te hanteren onderzoeksmethodiek en het gebruik van leidraden. |  |  | Senior KNA-archeoloog | PS02 |
| 1.4 | Bepalen randvoorwaarden en/of aanvullende eisen | Het formuleren van extra eisen en voorwaarden van de betreffende overheid die de eisen van de KNA te boven gaan. Hieronder vallen onder andere de eisen van het betreffende depot aan aanlevering van documentatie en vondstmateriaal. |  |  |  | PS03 |
| 1.5 | Bepalen voorschriften bij wijziging t.o.v. PvE | Vastleggen hoe moet worden omgegaan met wijzigingen tijdens de uitvoering t.o.v. het opgestelde PvE. |  |  |  | PS04 |
| 1.6 | Schrijven document | Schrijven van de tekst inclusief de relevante bijlagen en tekeningen, net gebruikmaking van het PvE format (zie PS05). |  |  |  | Format PvE (PS05) |
| OK | CONTROLE |  | Lid 1.1 t/m 1.6 worden gecontroleerd door een Senior KNA-archeoloog. Bij goedkeuring zet hij/zij een handtekening/paraaf op het PvE. (controle op stap 1.3 wenselijk, maar niet verplicht, zie toelichting KNA Landbodems onder actoren). |  |  |  |
|  | VERBETEREN |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Voorlegging PvE aan de betreffende overheid | Het PvE wordt ter beoordeling dan wel ter kennisgeving aan de betreffende overheid voorgelegd (met het verzoek in te stemmen met dit PvE). |  |  |  |  |
| 1.8 | Voorlegging PvE aan de betreffende toekomstige depothouder (/eigenaar) | Het PvE wordt, voorafgaand aan het onderzoek, ter kennisgeving aan de toekomstige eigenaar van de vondsten gestuurd. Ontvanger stuurt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. |  |  |  |  |
|  | STOP | Einde proces |  |  |  |  |

SPECIFICATIES OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN

| spec | omschrijving |
| --- | --- |
| PS01 | Kennisnemen van voorliggende gegevens |
| PS02 | Formuleren inhoudelijke vraagstelling; motiveren methoden & technieken |
| PS03 | Bepalen randvoorwaarden en aanvullende eisen |
| PS04 | Bepalen voorschriften bij wijziging ten opzichte van PvE |
| PS05 | Format PvE |
| PS06 | Richtlijnen voor (de)selectie vondsten |
| PS07 | Referentietabellen te verwachten aantallen kwetsbare vondsten |

PS01

Kennisnemen van voorliggende gegevens

### Toelichting

Er wordt geïnventariseerd welke voorliggende gegevens aanwezig zijn. Is er een bureauonderzoek en/of inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (proefsleuven/overige methoden)? Dan heeft het voortraject geresulteerd in een verwachtingsmodel en rapport waarin deze resultaten zijn beschreven. Daarnaast dienen relevante administratieve gegevens verzameld te worden, en de aanleiding en motivering van het onderzoek verwoord, door het vaststellen van de beoogde ingreep (aard en omvang), de planologische achtergrond, de verwachte mate van verstoring en de eventuele mogelijkheid of onmogelijkheid voor behoud in situ van (gedeeltes van) het onderzoeksgebied.

Bij het raadplegen van de bronnen moet er op gelet worden dat ook aardwetenschappelijke en historisch-geografische aspecten, alsmede resultaten van ander specialistisch onderzoek in het voorafgaande bureauonderzoek en/of inventariserend veldonderzoek zijn meegenomen. Bij de archeologische verwachtingen moet worden aangegeven, naast periode, complextype en archeologische indicatoren, waarop de archeologische verwachting gebaseerd is. Ook de diepteligging van de (verschillende) vondstlagen moet, indien beschikbaar, worden aangegeven.

Verder kan er gezocht worden naar literatuur over het onderzoeksgebied. Indien er sprake is van een opgraving zullen periode en complextype bekend zijn.

### Kwaliteitseisen

| onderwerp | kwaliteitseis(en) |
| --- | --- |
| Gegevens die worden verzameld (indien van toepassing) | - Administratieve gegevens onderzoeksgebied; - kaart met de begrenzing van het plangebied; - verwachtingsmodel bureauonderzoek; - beoogde ingreep (aard en omvang); - resultaten verkennend inventariserend veldonderzoek; - resultaten inventariserend veldonderzoek - proefsleuven; - literatuur aangaande het onderzoeksgebied; - de periode (bij opgraven); - het complextype (bij opgraven); - het selectiebesluit (bij opgraven). |

PS02

Formuleren inhoudelijke vraagstelling; motiveren methoden & technieken

#### Toelichting

Om te kunnen komen tot de juiste vraagstelling en praktische uitwerking is het aan te raden in een vroegtijdig stadium de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA), alsmede eventueel aanwezige provinciale of gemeentelijke onderzoeksagenda’s en specialisten te raadplegen. Indien relevant stellen specialisten vraagstellingen op en formuleren de praktische uitwerking voor hun vakgebieden. Deze worden opgenomen in het PvE.

Met deze input wordt de inhoudelijke vraagstelling (WAT moet worden onderzocht) geformuleerd. Daarnaast kunnen specifieke vragen worden gesteld waarop via het onderzoek antwoord moet worden gegeven. De onderzoeksvragen moeten passen bij de fase in het proces van de archeologische monumentenzorg en in overeenstemming zijn met het onderzoekspotentieel en de omvang van het onderzoeksgebied. Onderzoeksvragen kunnen beter niet zodanig geformuleerd zijn dat ze met een eenvoudig ja of nee beantwoord kunnen worden.

### Vraagstelling IVO-Proefsleuven

De vraagstelling van het IVO-Proefsleuven betreft altijd het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting. Omdat in het onderzoeksgebied verschillende vondstcomplexen en/of vindplaatsen aanwezig kunnen zijn, kan hier aangegeven worden of het veldonderzoek zich richt op het opsporen van alles, of dat een selectie gemaakt wordt.

Daarnaast dienen vragen te worden opgenomen die het mogelijk maken de vindplaats te waarderen conform KNA-bijlage IV ‘Waarderen van vindplaatsen’ en de KNA-leidraad ‘Standaard Archeologische Monitoring’ (voor het bepalen van de fysieke kwaliteit).

### Vraagstelling Opgraven

De vraagstelling voor een opgraving betreft de vragen waarop het onderzoek antwoord kan geven. De relatie met NOAA of regionale onderzoeksagenda’s moet worden aangegeven evenals de mogelijke synergie met een ander onderzoek. De vraagstelling richt zich eveneens op de volgende aspecten: bodemkunde, fysische geografie en geologie, archeozoölogie, paleobotanie, fysische antropologie en 14C- en/of dendrodateringsonderzoek.

De gekozen onderzoeksmethode en technieken om tot beantwoording van de vraagstelling te komen, dienen gemotiveerd te worden. Er ligt namelijk een fundamentele selectie besloten in de genoemde keuze en de goedkeuring daarvan door de bevoegde overheid. Daarbij zullen de resultaten van eventueel vooronderzoek op een expliciete en logische wijze gebruikt worden en dient de onderzoeksmethode afdoende beschreven te zijn.

### Vraagstelling Specialistisch Onderzoek

Er worden aanwijzingen gegeven betreffende kwantiteit en kwaliteit van specialistisch onderzoek in het veld om de kwaliteit van dit onderzoek gedurende de uitwerkings- en rapportagefase te optimaliseren (zie ook specificatie SP02).

### Methoden en technieken

Bij het schrijven van een PvE voor onderzoek van vindplaatsen uit de late prehistorie of (proto-) historische periode wordt aanbevolen het gebruik van de metaaldetector voor te schrijven.

Voor het PvA van IVO-Overig kan het type boor (Edelman, guts, megaboor, zuigboor et cetera) aangegeven worden, alsmede de diameter ervan. Ook de diepte van de boringen, alsmede het grid en het daaruit volgende aantal boringen is een eis die voorgeschreven kan worden. Beschikbare KNA-leidraden daarbij zijn ‘Inventariserend Veldonderzoek deel Karterend booronderzoek’ en ‘Archeologische Standaard Boorbeschrijving’. Hierdoor wordt in het PvA aandacht gegeven aan de mate van betrouwbaarheid waar het onderzoek aan moet voldoen.

Indien er gebruik gemaakt wordt van andere methodes zoals kartering, geofysische methoden, remote sensing et cetera zal ook dat gemotiveerd worden.

Voor de verzamelwijze van archeologische indicatoren wordt aangegeven of dit met de hand of de schop gebeurt of met de zeef, waarbij voor de laatste methode wordt aangegeven of er nat of droog gezeefd dient te worden en welke maaswijdte de zeef dient te hebben. Indien het deel uitmaakt van het onderzoek wordt een bemonsteringsstrategie voorgeschreven voor botanische, archeozoölogische, micromorfologische of chemische monsters en monsters ten behoeve van dateringstechnieken.

Overige bepalingen

### Bij een IVO-Proefsleuven wordt aangegeven hoeveel procent van het oppervlak onderzocht moet worden, om tot een gefundeerde uitspraak te komen. Over het algemeen wordt uitgegaan van een minimum van 5 % (zie ook de KNA-leidraad Proefsleuvenonderzoek, versie 1.01). Daarnaast dienen het aantal en de afmetingen van de onderzoeksputten, evenals het te verwachten aantal vlakken (aandacht voor de stratigrafie) bepaald te worden. Er wordt gemotiveerd aangegeven waar de proefsleuven moeten worden aangelegd in verband met de archeologische verwachting, dan wel de landschappelijke context en welke profielen worden bestudeerd.

Ook de verzamelwijze van het vondstmateriaal, zowel archeologisch als paleo-ecologisch, en het monsterprogramma kan worden beschreven. Vooral het aangeven van de hoeveelheid en de soort van de monsters is belangrijk.

De omvang van het veldonderzoek wordt bepaald, dat wil zeggen: alle vondstcomplexen en/of vindplaatsen of een selectie daarvan.

### Kwaliteitseisen

| onderwerp | kwaliteitseis(en) |
| --- | --- |
| Raadplegen bronnen / partijen | - NOaA; - regionale onderzoeksagenda; - Specialisten. |
| Onderzoeksvragen bevatten tenminste | - De aard; - de datering; - de omvang; - de kwaliteit; - de locatie (horizontaal en verticaal) van de archeologische resten - de bodemkundige gaafheid; - de bodemopbouw en de bodemgeografie; - de inpassing van het onderzoek in een groter onderzoekskader (NOaA). |
| Aanvullende aspecten vraagstelling uit | - Bodemkunde; - geologie; - fysische geografie; - archeozoölogie - paleobotanie; - fysische antropologie; - dateringsonderzoek; - aardewerkonderzoek, metaal, natuur- en vuursteen, glas, leer (opsomming is niet limitatief). |
| Extra onderzoeksvragen PvE Opgraven | - De mogelijke synergie met een ander onderzoek. |
| Methoden en technieken | - Motivatie van de tijdens het onderzoek toe te passen methoden en technieken. |
| Beperkingen | - Indien sprake is van beperkingen aan het onderzoek, moeten deze worden aangeduid en gemotiveerd. |

PS03

Bepalen randvoorwaarden en aanvullende eisen

#### Toelichting

In het PvE kunnen bepalingen worden opgenomen ten aanzien van kwaliteitsbewaking (personeel, kwaliteit, inzet amateur-archeologen et cetera). Ook de omvang van het opgravingsteam en de bemensing ervan kan hier worden aangegeven, alsmede welke specialismen en specialisten kunnen bijdragen tot het beoogde resultaat. Verder kunnen beperkingen opgelegd worden en hoe deze verantwoord kunnen worden. Er kan bepaald worden wie toezicht houdt op de werkzaamheden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast kan een procedure beschreven worden voor werkoverleg, evaluatiemomenten en omgang met onvoorziene zaken.

Deze randvoorwaarden en aanvullende eisen mogen nooit in tegenspraak zijn met de KNA en/of de wet. Zo is de inzet van amateurs mede afhankelijk van vergunningen en verzekeringen van de uitvoerder en hieraan mogen geen specifieke eisen gesteld worden in het PvE.

## Kwaliteitseisen

| onderwerp | kwaliteitseis(en) |
| --- | --- |
| Eisen depothouder | - In het PvE moeten altijd de vigerende deponeereisen worden opgenomen. Het betreft de eisen inzake documentatie en vondstmateriaal van de depothouder waaraan zal worden geleverd. |

PS04

Bepalen voorschriften bij wijziging ten opzichte van PvE

#### Toelichting

Er wordt vastgelegd hoe moet worden omgegaan met wijzigingen tijdens de uitvoering t.o.v. het vastgestelde PvE. In principe worden wijzigingen van het PvE overeengekomen tussen opdrachtgever en bevoegde overheid en vastgelegd in een document; dit kan ook in overleg met de uitvoerder, maar elke wijziging van het PvE blijft een zaak tussen de opdrachtgever en de overheid. De uitvoerder voert de wijziging vervolgens uit namens de opdrachtgever.

Wanneer de in het veld aangetroffen vondsten (hoeveelheden, soorten materialen, soorten objecten en/of dateringen en conservering) significant afwijken van het PvE, is overleg nodig tussen bevoegd gezag, opdrachtgever en depothouder (/eigenaar) op aangeven van de uitvoerder. Er vindt een overleg plaats tussen de depothouder, de opdrachtgever en de bevoegde overheid. De depothouder maakt zijn wensen t.a.v. selectie-deselectie van het onvoorziene materiaal kenbaar aan de bevoegde overheid en opdrachtgever. Zo nodig komt ook de omgang met daarmee gemoeide eventuele extra kosten aan bod.

De uitvoerder van het onderzoek wordt over de uitkomsten van het overleg geïnformeerd door de bevoegde overheid. Zo nodig informeert de depothouder (/eigenaar) tevens de depotbeheerder.

NB De depothouder (eigenaar) gaat niet over het onderzoek (opgraving) zelf, zoals nieuwe of gewijzigde onderzoeksvragen.

Tijdsduur reactie: Reacties t.a.v. wel/niet meenemen (naar tussendepot uitvoerder) is 2 werkdagen c.q. binnen 48 uur op werkdagen vanaf het moment van aantoonbaar melden/persoonlijk contact met/bij de depothouder (/eigenaar).

Bij uitblijven van een reactie van de depothouder binnen de afgesproken termijn mogen de overige partijen beslissen of het materiaal wel of niet uit het veld meegenomen dient te worden. Logischerwijze wordt het besluit om materiaal wel of niet mee te nemen uit het veld dan genomen door de bevoegde overheid in overleg met de opdrachtgever. In het geval ook de bevoegde overheid geen besluit kan of wil nemen dan beslist de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de vergunninghouder geen opdracht geeft het materiaal mee te nemen, dan mag de vergunninghouder zelf beslissen, maar de laatste loopt dan het risico ook zelf de (meer)kosten te moeten dragen.

Er geldt een termijn van 6 weken i.v.m. overleg en besluitvorming bevoegde overheid en depothouder (/eigenaar) m.b.t. wel/niet deponeren (en conserveren) van de onverwachte/onvoorziene vondsten.

### Kwaliteitseisen

Minimaal dient vastgelegd te worden hoe omgegaan moet worden met wijzigingen tijdens de uitvoering t.o.v. het vastgestelde PvE. Alle wijzigingen worden aantoonbaar geregistreerd. Indien het gaat om belangrijke wijzigingen (zie lijst hieronder), zullen deze te allen tijde aantoonbaar voorgelegd worden aan de bevoegde overheid en de depothouder (/eigenaar).

Belangrijke wijzigingen zijn:

- Afwijkingen van de archeologische verwachting;

- Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode;

- Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden;

- Wijzigingen die (de)selectie en/of conservering van vondsten beïnvloeden;

- Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten.

PS05 Format PvE (digitale versie is te downloaden via ww.sikb.nl/kna3.2/landbodems)

Toelichting

Hieronder staat het format PvE, zoals dit door de opstellers gebruikt moet worden, voorzien van een toelichting. In het format staan alle verplichte onderdelen die bij de uitvoering van een onderzoek in ogenschouw genomen moeten worden. Eisen met betrekking tot onderdelen, die al in de overige KNA-protocollen verwoord zijn, zoals rapporteren, hoeven niet meer expliciet in een PvE genoemd te worden. Aspecten als uitvoeringscondities, duur, start en doorlooptijd et cetera hoeven ook niet in een PvE opgenomen te worden; deze zijn terug te vinden in overige aanbestedingsdocumenten en/of de opdrachtverlening. Het format is te downloaden via: www.sikb.nl/kna3.2/landbodems.

Kwaliteitseisen

| onderwerp | Kwaliteitseis(en) |
| --- | --- |
| PvE | -Format PvE (met inbegrip van alle punten uit de vorige specificaties (PS01 tot en met PS04). |

### Kwaliteitseisen

| onderwerp | kwaliteitseis(en) |
| --- | --- |
| Bijlagen | te denken valt aan: - topografische kaartuitsnede met locatie van het onderzoeksgebied, - uitsnede uit de bodem- en geomorfologische kaart, - uitsnede uit de gemeentelijke archeologiekaart, of IKAW, - indien verkrijgbaar, boorpuntenkaart van het voorgaande IVO (bij IVO-Proefsleuven), - puttenkaart (voor IVO-Proefsleuven en Opgraven), - indien verkrijgbaar, alle-sporenkaart van het IVO-Proefsleuven (voor Opgraven). - Kaart begrenzing plangebied/onderzoeksgebied. |

Format PvE

Onderstaand format PvE bevat alle hoofdstukken en paragrafen die ten minste in het PvE moeten staan. Alle punten bij de kwaliteitseisen van PS01 tot en met PS04, alsook PS06 dienen erin terug te komen. In de rechterkolom staat enige toelichting (in cursief). Op de website van SIKB kan dit format ook gedownload worden.

| PROGRAMMA VAN EISEN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCATIE |  |  |  | (Provincie/ gemeente/ plaats/ toponiem) |  |  |
| PROJECTNAAM |  |  |  | (Naam die verstoorder aan project geeft) |  |  |
| PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES |  |  |  |  |  |  |
| 0 IVO – Proefsleuven (IVO-P) |  |  |  |  |  |  |
| 0 IVO - Overig (IVO-O) |  |  |  |  |  |  |
| 0 OPGRAVEN |  |  |  |  |  |  |
| 0 ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING – via protocol IVO-P ofwel via protocol opgraven |  |  |  |  |  |  |
| 0 ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING – beperkte verstoring, via specificatie AB01 |  |  |  |  |  |  |
| # OPSTELLER |  |  | Naam, adres, telefoon, e-mail |  | datum | paraaf |
| # Auteur |  |  |  |  |  |  |
| # Senior KNA-archeoloog |  |  | Voor de inhoudelijke vraagstelling, zie specificaties PS02 |  |  |  |
| Senior KNA-archeoloog, controle/goedkeuring (wenselijk, maar niet verplicht, zie toelichting onder actoren). |  |  | Zie controlestap na specificaties PS05 |  | datum | paraaf |
| # OPDRACHTGEVER |  |  | Naam, adres, telefoon, e-mail |  | datum | paraaf |
| GOEDKEURING BEVOEGDE OVERHEID |  |  | Naam, adres, telefoon, e-mail |  | datum | paraaf |
| Gemeente |  |  |  |  |  |  |
| Provincie |  |  |  |  |  |  |
| Rijk |  |  |  |  |  |  |
| Overig |  |  | (Bijvoorbeeld een waterschap, depothouder) |  |  |  |
| ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED |  |  |  |  |  |  |
| Projectnaam |  |  |  |  |  |  |
| Provincie |  |  |  |  |  |  |
| Gemeente |  |  |  |  |  |  |
| Plaats |  |  |  |  |  |  |
| Toponiem |  |  | Veld-, polder-, water-, straatnaam |  |  |  |
| Kaartbladnummer |  |  | Volgens topografische kaart 1:25000 |  |  |  |
| x,y–coördinaten |  |  | Hoekpunten of centrumcoördinaat onderzoeksgebied in RD-coördinaten |  |  |  |
| CMA/AMK-status |  |  | Indien van toepassing |  |  |  |
| Archis-monumentnummer |  |  | Indien van toepassing |  |  |  |
| Archis-waarnemingsnummer |  |  | Indien van toepassing |  |  |  |
| Oppervlakte plan- en onderzoeksgebied |  |  | Geef aan in hoeverre plan- en onderzoeksgebied niet overeenstemmen Plangebied: .m x ……m; . …ha Onderzoeksgebied: .m x m; . …ha (Plangebied: Gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan bedreigen. Onderzoeksgebied: Het geografisch gebied waarop het onderzoek betrekking heeft). |  |  |  |
| Huidig grondgebruik |  |  |  |  |  |  |
| AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK |  |  |  |  |  |  |
| Aanleiding en motivering | De aanleiding is maatschappelijk van aard; omschrijf de beoogde ingreep (aard en omvang), planologische achtergrond, de verwachte mate van verstoring (omvang, diepte) en (on)mogelijkheid voor behoud in situ van (gedeelten van) de locatie. De motivering is archeologisch inhoudelijk; motiveer bijvoorbeeld indien van toepassing waarom AB of AB-bv volstaat en IVO-P of Opgraven niet mogelijk of noodzakelijk is (KNA3.2 – AB01), bijvoorbeeld door vergunningaanvraag, bescherming et cetera. |  |  |  |  |  |
| EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK |  |  |  |  |  |  |
| Bureauonderzoek |  |  |  |  |  |  |
| Uitvoerder |  |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringsperiode |  |  |  |  |  |  |
| Rapportage |  |  |  |  |  |  |
| Veldonderzoek (IVO-O, IVO-P, AB, etc.) |  |  |  |  |  |  |
| Uitvoerder |  |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringsperiode |  |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringsmethode |  |  |  |  |  |  |
| Rapportage |  |  |  |  |  |  |
| Vondsten/documentatie | Geef aan waar de vondsten/documentatie zich bevinden |  |  |  |  |  |
| Specialistisch onderzoek |  |  |  |  |  |  |
| Archeobotanie |  | Geef de voor het onderzoek relevante documentatie aan |  |  |  |  |
| Archeozoölogie |  | Geef de voor het onderzoek relevante documentatie aan |  |  |  |  |
| Fysische antropologie |  | Geef de voor het onderzoek relevante documentatie aan |  |  |  |  |
| Fysische geografie |  | Geef de voor het onderzoek relevante documentatie aan |  |  |  |  |
| Geofysisch onderzoek |  | Geef de voor het onderzoek relevante documentatie aan |  |  |  |  |
| Archeologisch materiaal |  | Geef de voor het onderzoek relevante documentatie aan |  |  |  |  |
| Vondsten/documentatie |  | Geef aan waar de vondsten/documentatie zich bevinden |  |  |  |  |
| Geraadpleegde bronnen en partijen |  |  |  |  |  |  |
| Overige literatuur |  |  |  |  |  |  |
| Amateur-archeologen |  | Amateur-archeologen et cetera |  |  |  |  |
| ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING |  |  |  |  |  |  |
| Regionale archeologische (inclusief bouwhistorische) en (cultuur)landschappelijke context |  | Welke vindplaatsen zijn er uit de omgeving bekend? Wat is er bekend van hun aard, ouderdom, omvang, gaafheid, conservering en landschappelijke context. Geef de ruimtelijke verspreiding aan. |  |  |  |  |
| Aard en ouderdom van de vindplaats(en) (indien al vooronderzoek heeft plaatsgevonden) |  | Welke, en hoeveel structuren, sporen, vondsten etc. zijn bij het vooronderzoek aangetroffen? Geef de ruimtelijke variatie. |  |  |  |  |
| Begrenzing en oppervlakte van de totale vindplaats (dus ook buiten het plangebied) |  | …….m x ….…m ………….. ha (indien bekend) |  |  |  |  |
| Begrenzing en oppervlakte van (het deel van) de vindplaats binnen het plangebied |  | …….m x ….…m ………… ha (indien bekend) |  |  |  |  |
| Structuren en sporen |  | Verwachtingen (met motivatie). Welke, en hoeveel structuren en sporen worden, per vindplaats, verwacht? |  |  |  |  |
| Anorganische artefacten |  | Verwachtingen (met motivatie). Welke, en in welke hoeveelheden, organische vondsten worden verwacht? |  |  |  |  |
| Organische artefacten |  | Verwachtingen (met motivatie). Welke, en in welke hoeveelheden, organische vondsten worden verwacht? |  |  |  |  |
| Archeozoölogische en botanische resten |  | Verwachtingen (met motivatie). Welke, en in welke hoeveelheden, archeozoölogische en botanische resten worden verwacht? |  |  |  |  |
| Motivatie |  | Alle verwachtingen moeten gemotiveerd worden. |  |  |  |  |
| Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen |  | Is er sprake van ruimtelijke variatie in de verticale en horizontale positie van de aangetroffen structuren, sporen, vondsten et cetera? |  |  |  |  |
| Gaafheid en conservering |  | Van structuren, sporen, vondsten, archeozoölogische en botanische resten. Beschrijf de conditie van de aangetroffen structuren, sporen, vondsten etc. |  |  |  |  |
| DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING |  |  |  |  |  |  |
| Doelstelling | Beschrijf het doel van het onderzoek (waartoe moet het onderzoek leiden, wat moet er met het onderzoek bereikt worden). |  |  |  |  |  |
| Relatie NOaA en/of andere onderzoekskaders | Geef aan hoe door dit onderzoek vorm kan worden gegeven aan uitvoering van de NOaA (zie ook thematische hoofdstukken). Geef aan of het onderzoek moet passen binnen een speciaal onderzoekskader of tot samenwerking met een ander onderzoek of project moet leiden. Raadpleeg zo nodig specialisten bij het formuleren van de vraagstelling. |  |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Beschrijf wat (welke problematiek) er precies onderzocht moet worden. |  |  |  |  |  |
| Onderzoeksvragen (wat moet worden beantwoord) | Beschrijf de afzonderlijke vragen die d.m.v. dit onderzoek moeten worden beantwoord. ( bijvoorbeeld aard, datering, omvang, fysieke kwaliteit (gaafheid, conservering), locatie, bodemopbouw/geografie, et cetera). |  |  |  |  |  |
| METHODEN EN TECHNIEKEN (veldwerk) |  |  |  |  |  |  |
| Methoden en technieken |  | Benoem en motiveer methoden en technieken die moeten worden toegepast om de vraagstelling te kunnen beantwoorden. |  |  |  |  |
| Strategie |  | Benoem en beschrijf de strategie van de gekozen methode, aantal m2, vlakken et cetera, bijvoorbeeld waarom welk boorgrid, met motivatie. |  |  |  |  |
| Omgang kwetsbaar vondstmateriaal |  | Conform OS11 en de KNA leidraad Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal. |  |  |  |  |
| Structuren en grondsporen |  | Hoe moeten structuren worden onderzocht. Benoem en motiveer de verzamelwijze. |  |  |  |  |
| Aardwetenschappelijk onderzoek |  | Heeft betrekking op zowel fysische geografie, als bodemkunde en geologie. Benoem en beschrijf waarom, welke profielen en op welke wijze deze profielen onderzocht moeten worden. |  |  |  |  |
| Anorganische artefacten |  | Conform PS06 en OS11. |  |  |  |  |
| Organische artefacten |  | Conform PS06 en OS11. |  |  |  |  |
| Archeozoölogische en archeobotanische resten |  | Conform PS06 en OS11. |  |  |  |  |
| Overige resten |  | Micromorfologische resten, fosfaat, diatomeeën, mijten etc. Conform PS06 en OS11. |  |  |  |  |
| Dateringstechnieken |  | Benoem en beschrijf waarom welke dateringstechnieken ingezet moeten worden, en wat hiervoor aan veldmonsters nodig is. |  |  |  |  |
| Beperkingen |  | Geef aan of er beperkingen zijn bij de uitvoering van het veldwerk. |  |  |  |  |
| UITWERKING (nadere eisen t.a.v. vorm, niveau van uitwerking, termijnen, et cetera) |  |  |  |  |  |  |
| Structuren, grondsporen, vondstspreidingen |  | Geef aan in welke mate de verzamelde gegevens dienen te worden uitgewerkt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. |  |  |  |  |
| Analyse aardwetenschappelijke gegevens |  | Geef aan in welke mate de verzamelde gegevens dienen te worden uitgewerkt om de landschappelijke context, bodemopbouw e.d. te bepalen. |  |  |  |  |
| Anorganische artefacten |  | Geef zo nodig extra specificaties in aanvulling op het KNA-protocol specialistisch onderzoek. |  |  |  |  |
| Organische artefacten |  | Geef zo nodig extra specificaties in aanvulling op het KNA-protocol specialistisch onderzoek. |  |  |  |  |
| Archeozoölogische en archeobotanische resten |  | Geef zo nodig extra specificaties in aanvulling op het KNA-protocol specialistisch onderzoek. |  |  |  |  |
| Beeldrapportage (objecttekeningen, foto’s, kaarten e.d.) |  | Geef aan hoeveel en welke foto’s, tekeningen e.d. nodig zijn. |  |  |  |  |
| (DE)SELECTIE EN CONSERVERING |  |  |  |  |  |  |
| Selectie materiaal voor uitwerking |  | Geef aan welke vondsten en monsters ten minste geselecteerd moeten worden voor nadere determinatie en analyse. |  |  |  |  |
| Selectie materiaal voor deponering en verwijdering |  | Tijdens de evaluatiefase wordt in het selectierapport een voorstel gedaan voor te deponeren en te verwijderen vondsten. Leg vast aan welke depothouder (/eigenaar) het selectierapport tijdens de evaluatiefase ter goedkeuring wordt voorgelegd. Pas na goedkeuring van het selectierapport door de depothouder (/eigenaar) kunnen deze vondsten en monsters op controleerbare wijze worden verwijderd. Zie ook specificatie PS06. |  |  |  |  |
| Selectie materiaal voor conservering |  | Alle kwetsbare vondsten moeten geconserveerd worden aangeleverd aan het archeologisch depot, tenzij schriftelijk en op grond van een selectierapport voor conservering anders is aangegeven door de desbetreffende depothouder (/eigenaar). In het selectierapport dient per categorie kwetsbaar materiaal aangegeven te worden welke werkwijze en selectie gevolgd zal worden (conform OS11). In een conserveringsrapport dient te worden vastgelegd welke vondsten op welke wijze en met welke middelen zijn geconserveerd. Zo ook specificatie PS06. |  |  |  |  |
| DEPONERING |  |  |  |  |  |  |
| Zie eisen betreffend depot | Leg vast aan welk depot en conform welke aanvullende eisen van dit depot (/eigenaar) de monsters, vondsten en documentatie, binnen de wettelijke termijn van twee jaar, worden overgedragen. Zie ook specificatie PS06. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product |  | Voorbeeld:Eind-/tussenproduct is een rapport volgens KNA-specificatie volgens onderstaande bepalingen in dit hoofdstuk van dit PvE. Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de ontvangende instantie) van overdracht van vondsten en documentatie . |  |  |  |  |
| RANDVOORWAARDEN en AANVULLENDE EISEN |  |  |  |  |  |  |
| Personele randvoorwaarden |  | KNA conform of zo nodig aanvullende eisen ten aanzien van in te zetten medewerkers. Geef eventueel inzet amateur-archeologen aan. |  |  |  |  |
| Overlegmomenten |  | Leg de diverse mogelijke overlegmomenten vast, onder andere met het bevoegde gezag en de opdrachtgever. |  |  |  |  |
| Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie |  | Leg in afstemming met en met goedkeuring van de opdrachtgever vast wie toezicht op de werkzaamheden houdt en hoe de verantwoordelijkheden zijn. Leg de procedures vast van werkoverleg in relatie tot specialisten, van toetsing van dag- en weekrapporten, van wijziging PvE, van toekenning van meer- of minderwerk. Leg vast wie namens het bevoegd gezag bij evaluatiemomenten betrokken is. Leg de procedure vast van eventuele wijziging van het PvE na oplevering en toetsing van de evaluatie. Leg de procedure vast van toetsing en goedkeuring (door de bevoegde overheid) en oplevering eindrapport in afstemming met en met goedkeuring van de opdrachtgever |  |  |  |  |
| Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen |  | Bepalingen of specificaties in aanvulling op de KNA; bij uitvoeringsbegeleiding: voor het archeologisch onderzoek relevante voorwaarden uit het contract met de civieltechnische aannemer (voor zover niet vermeld in PvA); eventuele bouwstenenmatrix. |  |  |  |  |
| WIJZIGINGEN T.O.V. HET VASTGESTELDE PvE |  |  |  |  |  |  |
| Wijzigingen tijdens het veldwerk | Geef aan hoe moet worden omgegaan met wijzigingen tijdens de uitvoering t.o.v. het vastgestelde PvE (vraagstelling, strategie, methodiek, locatie et cetera). |  |  |  |  |  |
| Belangrijke wijzigingen | Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan alle betrokken partijen: - Afwijking van de archeologische verwachting; - Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode - Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden; - Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten; - Onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld m.b.t. omvang vindplaats, aantallen m2, vlakken, vondsten, vondsttypen et cetera). |  |  |  |  |  |
| Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk | Geef aan welk type wijzigingen vastgelegd dienen te worden en hoe deze aan het bevoegd gezag voorgelegd worden. |  |  |  |  |  |
| Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering | Geef aan welk type wijzigingen vastgelegd dienen te worden en hoe deze aan het bevoegd gezag voorgelegd worden. |  |  |  |  |  |
| LITERATUUR EN BIJLAGEN |  |  |  |  |  |  |
| Literatuur |  | Geef een overzicht van de geraadpleegde literatuur. |  |  |  |  |
| Bijlagen |  | Bijlagen voor zover relevant bij de inventarisatie (resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek), vraagstelling en veldwerk dienen leesbaar te worden meegeleverd. Verplicht kaartmateriaal: -topografische kaartuitsnede met locatie van het plan- en onderzoeksgebied; -indien relevant, ontwerp puttenplan; -voor overig beschikbaar kaartmateriaal kan verwezen worden naar de relevante literatuur waarin deze te zien zijn (zoals bv het bureauonderzoek, de gemeentelijke beleidskaart of de IKAW op internet). |  |  |  |  |
| PvE Opgraven: lijst met verwachte aantallen (verplicht bij optie 1, zie pag. 1). |  | Bij het opnemen van aantallen in het PvE voor een opgraving is conform optie 1, pag. 1 van het protocol PvE het invullen van de lijst (bijlage 1 bij PS05) met te verwachten aantallen vondsten (en vierkante meters) gebaseerd op de specifieke omstandigheden van het onderzoek verplicht. Op basis van de omvang van het onderzoek, het type onderzoek, het type vindplaats, de specifieke vraagstelling, de geëiste verzamelwijze m.b.t. vondsten et cetera, dient een onderbouwde schatting gemaakt te worden van het aantal vondsten (per materiaalcategorie) dat met het onderzoek verwacht aangetroffen kan worden. Tevens dient op dezelfde basis een inschatting gemaakt te worden van het aantal te nemen monsters per monstercategorie. Bij optie 1 is het verplicht deze reële inschatting als bijlage aan het PvE toe te voegen, zodat er bij de aanbesteding van het project een reële inschatting gemaakt kan worden van de post ‘conservering materialen’. Meer in het algemeen stelt de lijst zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, adviseur en/of depothouder(/eigenaar) beter in staat om vervolgens ook een gefundeerde onderbouwing te maken van te verwachten aantallen vondsten die geanalyseerd moeten worden of getekend etc; hoeveel monsters gewaardeerd en hoeveel geanalyseerd moeten worden, als ook welk bedrag minimaal gereserveerd moet worden voor de conservering van de kwetsbare materialen. Deze lijst (bijlage 1 bij PS05) is met name bedoeld als bijlage in PvE’s voor opgravingen. Voor proefsleuvenonderzoek is het niet altijd mogelijk een beredeneerde inschatting te maken van te verwachten aantallen vondsten, mocht dat wel mogelijk zijn dan kan bijlage 1 natuurlijk ook gebruikt worden. Onderstaande lijst bevat de vondst- en monstercategorieën die ten minste beoordeeld dienen te worden naar verwachte aantallen. Het staat de PvE opsteller uiteraard vrij om deze lijst nader te specificeren of bepaalde vondstcategorieen buiten beschouwing te laten, omdat ze in het geheel niet verwacht worden. Zie ook referentielijst PS07; deze dient ter onderbouwing gebruikt te worden bij zowel optie 1 als optie 2. |  |  |  |  |

Bijlage 1 bij het PvE Lijst met verwachte aantallen vondsten en monsters

| Onderzoek | Omvang (m2) |
| --- | --- |
| Vondstcategorie | Verwachte aantallen (N) |
| Aardewerk |  |
| Bouwmateriaal |  |
| Metaal (ferro) |  |
| Metaal (non-ferro) |  |
| Slakmateriaal |  |
| Vuursteen |  |
| Overig natuursteen |  |
| Glas |  |
| Menselijk botmateriaal onverbrand |  |
| Menselijk botmateriaal verbrand |  |
| Dierlijk botmateriaal onverbrand |  |
| Dierlijk botmateriaal verbrand |  |
| Visresten |  |
| Schelpen |  |
| Hout |  |
| Houtskool(monsters) |  |
| Textiel |  |
| Leer |  |
| Submoderne materialen |  |
| Monstername | Verwachte aantallen (N) |
| Algemeen biologisch monster (ABM) |  |
| Algemeen zeefmonster (AZM) |  |
| Pollen, diatomeeën en andere microfossielen |  |
| Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek |  |
| Monsters voor micromorfologisch onderzoek |  |
| Monsters voor luminescentiedatering (OSL) |  |
| Monsters voor koolstofdatering (14C) |  |
| DNA |  |
| Dendrochronologisch monster |  |

PS06

Richtlijnen voor (de)selectie vondsten

Toelichting

Deze richtlijnen geven weer wat wel/niet geselecteerd wordt in het veld (fase 1) en tijdens de fase van uitwerking: de selectie voor deponering (fase 2). Deze richtlijnen zijn generiek bruikbaar voor alle depots zowel de provinciale als de gemeentelijke depots.

Bij het hanteren van het format zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

1) het door de bevoegde overheid genomen besluit met betrekking tot de te onderzoeken periode(n) en locatie is uitgangspunt bij (de)selectie van vondstmateriaal in het veld en tijdens de uitwerking.

2) opgegraven vondstcomplexen (onderzoeksdocumentatie en vondsten) worden zo compleet mogelijk aangeleverd en beschreven conform OS17.

3) digitaal aanleveren van gegevens is niet verplicht. Echter indien gekozen wordt voor digitaal aanleveren is het verplicht deze aan te leveren met behulp van software die voldoet aan de standaard voor digitale uitwisseling van gegevens, protocol 0102.

4) kwetsbare materiaalcategorieën (metaal, organisch materiaal) worden geconserveerd aangeleverd. Conservering dient zo snel mogelijk bewerkstelligd te worden. In afwachting van conservering dient het te conserveren materiaal tijdelijk opgeslagen te worden op een wijze die consolidering van de staat van het object waarborgt.

Relatie met het PvE

Bij het opstellen van het PvE dienen de richtlijnen uit PS06 te worden gebruikt. Dit houdt in dat PS06 op bepaalde delen het PvE beïnvloedt dan wel voorschrijft wat er in het PvE moet staan. Op een aantal punten is echter gesteld dat de richtlijnen ondergeschikt zijn aan het PvE; namelijk waar het gaat om de vraag wat / welke periode moet worden onderzocht. Dit is in tabel 1 uit PS06 verwerkt door "periode(n) die onderzocht wordt/worden" in de kolom periode op te nemen. Het is dus niet toegestaan om in het PvE op te nemen dat binnen een opgraving van een Romeinse nederzetting geen glasvondsten worden verzameld: dit is in strijd met tabel 1 uit PS06 dat voorschrijft dat binnen de periode(n) die onderzocht wordt/worden al het glas afkomstig uit de archeologische (cultuur)lagen/vlak, sporen moeten worden meegenomen uit het veld.

Op basis van een juist opgesteld PvE, geldt dan ook dat het PvE leidend voor alle materialen en alle periodes is, tenzij een object, artefact of context van museale waarde is.

Toelichting op selectie in het veld

1) Ten aanzien van selectie in het veld: het is niet de intentie van de depothouders (/eigenaar) om zich actief te mengen in de verzamelwijze(n). Wel wordt er om overleg gevraagd wanneer er sprake is van onvoorziene vondsten (hoeveelheden, soorten materialen, soorten objecten en/of dateringen en conservering).

2) Bij twijfel over aard/wetenschappelijke betekenis van de vondsten: het vondstmateriaal meenemen en door een specialist laten bekijken. Op basis van zijn/haar advies het materiaal behouden (i.e. deponeren) of voordragen voor deselectie tijdens de evaluatie.

3) (Zwaar) verontreinigde materialen en explosief (door EOD verwijderd) materiaal hoeven nooit aangeleverd te worden.

4) Scheepsarcheologische vondsten worden buiten beschouwing gelaten (zie MW 1988, Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Groningenweg 10, Postbus 420,  2800 AK Gouda

telefoon 0182-540675  www.sikb.nl)

5) Voor vrijwel alle materiaalcategorieën geldt dat in fase 2 (selectie voor deponering) ‘representatief sampling’ eventueel mogelijk is. Dit houdt in dat bij extreem grote hoeveelheden, in plaats van alles te deponeren, een deel van het materiaal voor deponering geselecteerd kan worden, mits wetenschappelijk verantwoord en op advies van een deskundig materiaalspecialist. De selectie dient representatief te zijn voor het geheel aan verzameld materiaal binnen de aangetroffen materiaalcategorie.

Hieruit volgt dat representatief sampling doorgaans pas in fase 2 kan plaatsvinden: er kan immers pas een weloverwogen keuze worden gemaakt over wat representatief is als je eenmaal uit het veld bent en beschikt over de gehele verzameling die de representatieve selectie dient te vertegenwoordigen. Het is wenselijk om van het materiaal dat je binnen het sample deselecteert bepaalde basisinformatie te registreren (zoals aantal, gewicht etc), alvorens het te deselecteren.

Aangezien deze representatieve selectie in fase 2 plaatsvindt, zal het onderdeel uitmaken van het selectierapport en daarmee altijd ter goedkeuring voorgelegd worden aan depothouder (/eigenaar).

Uitzondering op bovenstaande vormt de materiaalcategorie ‘bouwmateriaal, onversierd’; dit kan meteen in het veld (fase 1) door de uitvoerend archeologen representatief gesampled worden, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zie tabel 3).

-Zie voor de tabellen met richtlijnen voor (de)selectie bijlage 1 van het Wijzigingsblad 1 KNA 3.2 NB deze moeten hier nog aan toegevoegd worden).

PS07

Referentietabellen te verwachten aantallen kwetsbare vondsten opgraven

Doel van de referentietabellen

Het doel van de referentietabellen is tweeledig. Het eerste is het voorzien in een betere opname en onderbouwing in het PvE voor de opgraving van de aantallen te verwachten kwetsbare vondsten (en monsters) om deze vervolgens te vertalen naar een beter onderbouwd aantal te conserveren vondsten in de offerte (uitvraag) en ultimo in het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De voorwaarde om dit laatste doel te bereiken wordt allereerst gelegd in het PvE. De tabel bevat dus niet een referentiekader voor de te verwachten aantallen te conserveren vondsten, maar biedt voor het bepalen van die aantallen in de offerte wel degelijk een referentiekader. Deze referentietabellen dienen dan ook gebruikt te worden bij het bepalen van de aantallen in het PvE (optie 1, pag. 1) of voor het bepalen van de hoogte van de stelpost (optie 2, pag. 1) voor conserveren in het PvE.

Toelichting bij het gebruik van de richtlijn

De tabel voor de te verwachten aantallen kwetsbare vondsten beschrijft niet het complete spectrum van alle voorkomende soorten vindplaatsen in Nederland, maar is beperkt tot de meest voorkomende vindplaatsen die in de AMZ onderzocht worden en is beperkt tot holoceen en pleistoceen Nederland.

Het kader gaat uit van vierkante meters Opgraven.

Het kader gaat uit van 1 vondstlaag en 1 sporenvlak. Bij meerdere lagen/vlakken/m2 dient dit logischerwijze vermeerderd te worden.

NB

Onderstaande tabellen zijn momenteel in ontwikkeling; deze zullen aan de hand van expert judgement van een aantal archeologen ingevuld worden. Zolang deze nog niet ingevuld zijn, zijn zij uiteraard nog niet verplicht. In deze kritiekronde worden zij evenwel ook voorgelegd, zij eventueel van commentaar voorzien kunnen worden.

| TABEL 1 |  | BODEM + aard onderzoek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steentijd (paleo, meso) |  |  |  |  |  |
|  |  | Klei/veengronden |  | Zandgronden |  |
| PERIODE | MATERIAAL | nederzetting | grafveld | nederzetting | grafveld |
| PALEO- | Bot-mens |  |  |  |  |
| LITHICUM | Dierlijk materiaal |  |  |  |  |
|  | Hout |  |  |  |  |
|  | Leer-textiel |  |  |  |  |
|  | Overig |  |  |  |  |
| MESO- | Bot-mens |  |  |  |  |
| LITHICUM | Dierlijk materiaal |  |  |  |  |
|  | Hout |  |  |  |  |
|  | Leer-textiel |  |  |  |  |
|  | Overig |  |  |  |  |

| TABEL 2 |  | BODEM + aard onderzoek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neolithicum, Bronstijd/IJzertijd, |  |  |  |  |  |
| Romeinse Tijd, VME |  | Klei/veengronden |  | Zandgronden |  |
| PERIODE | MATERIAAL | nederzetting | grafveld | nederzetting | grafveld |
| NEO | Bot-mens |  |  |  |  |
| LITHICUM | Dierlijk materiaal |  |  |  |  |
|  | Hout |  |  |  |  |
|  | Leer-textiel |  |  |  |  |
|  | Overig |  |  |  |  |
| BRONSTIJD/ | Metaal |  |  |  |  |
| IJZERTIJD | Bot-mens |  |  |  |  |
|  | Dierlijk materiaal |  |  |  |  |
|  | Hout |  |  |  |  |
|  | Leer-textiel |  |  |  |  |
|  | Glas |  |  |  |  |
|  | Overig |  |  |  |  |
| ROMEINSE | Metaal |  |  |  |  |
| TIJD | Bot-mens |  |  |  |  |
|  | Dierlijk materiaal |  |  |  |  |
|  | Hout |  |  |  |  |
|  | Leer-textiel |  |  |  |  |
|  | Glas |  |  |  |  |
|  | Overig |  |  |  |  |
| VROEGE | Metaal |  |  |  |  |
| MIDDEL- | Bot-mens |  |  |  |  |
| EEUWEN | Dierlijk materiaal |  |  |  |  |
|  | Hout |  |  |  |  |
|  | Leer-textiel |  |  |  |  |
|  | Glas |  |  |  |  |
|  | Overig |  |  |  |  |

| TABEL 3 |  | BODEM + aard onderzoek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Middeleeuwen (vol, laat), |  |  |  |  |  |  |  |
| Nieuwe Tijd |  | Klei/veengronden |  |  | Zandgronden |  |  |
| PERIODE | MATERIAAL | neder- zetting | stads-kern | graven | neder-zetting | stads-kern | graven |
| VOLLE | Metaal |  |  |  |  |  |  |
| MIDDEL- | Bot-mens |  |  |  |  |  |  |
| EEUWEN | Dierlijk materiaal |  |  |  |  |  |  |
|  | Hout |  |  |  |  |  |  |
|  | Leer-textiel |  |  |  |  |  |  |
|  | Glas |  |  |  |  |  |  |
|  | Overig |  |  |  |  |  |  |
| LATE | Metaal |  |  |  |  |  |  |
| MIDDEL- | Bot-mens |  |  |  |  |  |  |
| EEUWEN | Dierlijk materiaal |  |  |  |  |  |  |
|  | Hout |  |  |  |  |  |  |
|  | Leer-textiel |  |  |  |  |  |  |
|  | Glas |  |  |  |  |  |  |
|  | Overig |  |  |  |  |  |  |
| NIEUWE | Metaal |  |  |  |  |  |  |
| TIJD | Bot-mens |  |  |  |  |  |  |
|  | Dierlijk materiaal |  |  |  |  |  |  |
|  | Hout |  |  |  |  |  |  |
|  | Leer-textiel |  |  |  |  |  |  |
|  | Glas |  |  |  |  |  |  |
|  | Overig |  |  |  |  |  |  |
|  | (Sub)modern |  |  |  |  |  |  |

| TABEL 4 |  | BODEM + aard onderzoek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sub)moderne tijd |  | Klei/veengronden |  |  | Zandgronden |  |  |
| PERIODE | MATERIAAL | neder- zetting | stads-kern | graven | neder-zetting | stads-kern | graven |
| (SUB) | Metaal |  |  |  |  |  |  |
| MODERNE | Bot-mens |  |  |  |  |  |  |
| TIJD | Dierlijk materiaal |  |  |  |  |  |  |
|  | Hout |  |  |  |  |  |  |
|  | Leer-textiel |  |  |  |  |  |  |
|  | Glas |  |  |  |  |  |  |
|  | Overig |  |  |  |  |  |  |
|  | (Sub)modern |  |  |  |  |  |  |